План работ на 2015 год в рамках статьи «Содержание и ремонт жилья»

Мичурина, 32:

- очистка территории от снега (механизированная уборка) — 1 квартал

- осмотр жилых домов к весенне-летнему периоду                  — 1 квартал

- оформить информационные доски к подъездам                      — 2 квартал

- промывка системы отопления, подготовка к зиме                — 3 квартал

- косметический ремонт подъездов                                                   — 4 квартал