План работ на 2015 год в рамках статьи «Содержание и ремонт жилья»

Строителей, 20:

- осмотр жилых домов к весенне-летнему периоду                - 1 квартал

- оформить информационные доски к подъездам                    — 2 квартал

- установка столбиков у второго подъезда                                  - 2 квартал

- ремонт дорожного покрытия у 2 подъезда                               — 2 квартал

- ремонт фасада в местах разрушения                                             — 3 квартал

- ремонт стен в подъезде № 2 в местах разрушений               - 3 квартал

- промывка системы отопления, подготовка к зиме               - 4 квартал

- спилить засохшее дерево у 1 подъезда                                        -  4 квартал